**Հավելված N 2**

**Կապան համայնքի ավագանու**

**2021 թվականի հունիսի 03-ի**

**թիվ 51 -Ա որոշման**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | *ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Սևաքար գյուղի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում, Վարդավանք բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի կառուցում և Չափնի գյուղի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում* |
| **Մարզ** | *Սյունիքի մարզ* |
| **Համայնքը /համայնքները** | Կապան /մարզկենտրոն/, գյուղական բնակավայրեր՝ Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան, Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Բարգուշատ, Դիցմայրի, Խորձոր, Սզնակ, Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Ուժանիս, Օխտար: |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | *Կապանը մարզկենտրոն է， հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 316 կմ**Չափնի բնակավայր՝ Երևանից 298 կմ, Կապանից՝ 19 կմ**Վարդավանք բնակավայր՝ Երևանից 312 կմ, Կապանից՝ 14 կմ**Սևաքար բնակավայր՝ Երևանից 321 կմ, Կապանից՝ 21 կմ* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *Կապան համայնք – 44569 /01․01․2021թ. դրությամբ/**Չափնի բնակավայր – 110**Վարդավանք բնակավայր – 118**Սևաքար բնակավայր - 159* |
| **Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *Համաձայն ՀՀ կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 17-ի «ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ցանկը հաստատելու մասին» N 713 որոշման թիվ 1 հավելվածով հաստատված ցանկի， Կապան համայնքի Չափնի, Սևաքար և Վարդավանք բնակավայրերը հանդիսանում են սահմանամերձ:* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | ԱյոԿապան քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագիծը հաստատվել է 2006թ․ նոյեմբերի 30-ի N 1729-Ն ՀՀ Կառավարության որոշմամբ։ Իսկ 2015թ․ հոկտեմբերի 8-ին Կապան համայնքի ավագանու N 68-Ա որոշմամբ հաստատվել են գլխավոր հատակագծում կատարված փոփոխությունները։ Կապան համայնքի ավագանին 2021 թվականի մարտի 17-ին հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք 1 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի Կապան համայնքի Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան, Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Ուժանիս, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Դիցմայրի, Խորձոր, Սզնակ, Բարգուշատ, Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Օխտար բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի նախագծերը /գոտևորման նախագծերը/ և Կապան քաղաքի գլխավոր հատակագծի լրամշակված տարբերակի նախագծերը /գոտևորման նախագծերը/ հաստատելու մասին թիվ 31-Ա որոշումը։ |
| **Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,****- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,****- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | Կապան /բացառությամբ 1 թաղամաս/, Աճանան և Սյունիք բնակավայրերի ջրամատակարարումն իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից։ Կապան համայնքի բնակչության 85,5 %-ի /կամ քաղաքի բնակչության 99,3%/ ջրամատակարարումն իրականացվում է շուրջօրյա։ Գյուղական բնակավայրերում ջրամատակարարումը կախված է տարվա եղանակից, սակավաջուր ամիսներին կամ երաշտի ժամանակ ջուր են ստանում օրական մինչև 4 ժամ, կան առանձին գյուղեր, որոնք խմելու ջրի խնդիր ունեն։ 2020 թվականին սուբվենցայի ծրագրով մեկնարկել է «Կապան համայնքի Եղվարդ գյուղի խմելու ջրագծի կառուցում և Ագարակ գյուղի ջրագծի վերանորոգում ու ՕԿՋ-ի կառուցում, խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում» ծրագիրը, որը նախատեսվում է ավարտել 2021 թվականի հունիսին։ Եվս երեք գյուղերի խմելու ջրագծերի և ՕԿՋ-ների կառուցման համար 2021 թվականին Կապան համայնքը դիմել է համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի։ Կապան քաղաքի ջրահեռացումը հիմնականում կենտրոնացված է, իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից, այսինքն բնակչության ≈ 85 % օգտվում է կենտրոնացված ջրահեռացումից, գյուղերում ջրահեռացումը կենտրոնացված չէ, յուրաքանչյուրն իր համար լուծում է գտել։ Կապան /բացառությամբ 3 թաղամաս/, Աճանան, Սյունիք և Սզնակ բնակավայրերի բնակչության կամ համայնքի բնակչության 87,7%-ի համար ստեղծված են գազամատակարարումից օգտվելու պայմաններ։  Կապան համայնքում ոռոգման համակարգից օգտվելու հնարավորություն առկա է դրա անհրաժեշտությունն ունեցող բնակչության 23,2 % բնակչության մոտ։ Մնացած բնակչությունը աղբյուրից կամ գետից սեփական միջոցներով ոռոգման ջուր է անցկացրել։ Կապան համայնքում ոռոգման ենթակա գյուղատնտեսական /առանց արոտ, խոտհարք և այլ/ նշանակության հողերը կազմում են**4648,46** հա, որից փաստացի ոռոգվում են 490,7 հա, այսինքն՝ 10,56 %-ը։Փողոցային լուսավորության համակարգ առկա է Կապան քաղաքի 96,2 % փողոցներում։ Կապան քաղաքի լուսավորությունը ամբողջությամբ LED լուսավորություն է։ Բոլոր գյուղական բնակավայրերում արդեն անցել են LED լուսավորության, բացառությամբ 7 գյուղերի, որտեղ տեղադրվել են 190 հատ արևային պրոժեկտորներ։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Ծրագրով նախատեսվում է լուծել Չափնի, Վարդավանք և Սևաքար բնակավայրերի բնակիչներին խմելու կենցաղային ջրով ապահովելու խնդիրը։Նախատեսվում է․* Ապահովել շուրջօրյա ջրամատակարարում
* Ապահովել նորմատիվային ճնշումները
* Ներդնել ջրի ծախսի հաշվարկի համակարգ
* Հոսակորուստները հասցնել նվազագույնի

 ***Ծրագիրն իրականացնելու համար Չափնի գյուղում անհրաժեշտ է*** * Հողային աշխատանքների իրականացում
* Նոր կապտաժների կառուցում
* Ջրագծի կառուցում
* Բաժանարար հորերի, թողարկող հորի, օդահեռացնող հորի, փականների և մարիչ հորերի, փականային հորի կառուցում
* Բետոնե և երկաթ- բետոնե աշխատանքների իրականացում
* Գոյություն ունեցող կապտաժի և ջրամաբարի ցանկապատի իրականացում
* Պատերի միջնորմների տանիքի դռների պատուհանների հատակների տեղադրման և հարդարման աշխատանքների իրականացում

***Չափնի բնակավայրի խեմելու ջրի ջրագծի կառուցումը նպատակ ունի ․**** Ապահովել գյուղի շրջօրյա ջրամատակարարումը
* Ապահովել նորմատիվային ճնշումները
* Ներդնել ջրի ծախսի հաշվարկի համակարգ
* Հոսակորուստները հասնել նվազագույնի

***Ծրագիրն իրականացնելու համար Վարդավանք գյուղում անհրաժեշտ է՝**** Հողային աշխատանքներ՝ճանապարհի կառուցում
* Կապտաժի կառուցում
* Քլորակայանի կառուցում
* Ջրագծի կառուցում
* ՕԿՋ-ի կառուցում
* Էլեկտրամատակարարման ուղեգծի կառուցում
* Արտաքին ցանցի մասնակի վերանորոգում

***Ծրագիրն իրականացնելու համար Սևաքար գյուղում անհրաժեշտ է՝**** Հողային աշխատանքներ
* Նոր կապտաժի կառուցում
* Քլորակայանի կառուցում
* Ջրագծի կառուցում
* Բաշխիչ ցանցի վերակառուցում
* Գործող ջրաղբյուրների վերանորոգում
* ՕԿՋ-ի և ջրաղբյուրի շուրջը սանիտարական պաշտպանիչ գոտու ստեղծում

***Սևաքար գյուղի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման նախագիծը նպատակ ունի․**** ապահովել գյուղի շուրջօրյա ջրամատակարարումը
* ապահովել նորմատիվային ճնշումները
* ներդնել ջրի ծախսի հաշվարկի համակարգ
* հոսակորուստները հասցնել նվազագույնի

Սևաքարի ջրամատակարարումը իրականացվում է երկու աղբյուրներից, որոնցից մեկը վերակառուցման կարիք ունի։Գործող կապտաժային կառուցվածքները, նորոգման աշխատանքներ չկատարելու պատճառով, գտնվում են վթարային վիճակում, կան զգալի հոսակորուստներ։ Աղբյուրները չունեն սանիտարական պաշտպանիչ գոտիներ։ Աղբյուրներից գյուղ եկող ինքնահոս ջրագիծը վթարային վիճակում է, ջուրն առանց ախտահանման լցվում է գործող ՕԿՋ։ Գյուղում կա 1 ստորգետնյա ջրամբար, որը գտնվում է լավ վիճակում։ Անհրաժեշտ է ամբողջովին վերակառուցել բաշխիչ ցանցը, թաղամասերին ջրով ապահովելու համար անհրաժեշտ է նոր ջրագծեր անց կացնել։ |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում լուծվում է Կապան համայնքի գյուղերի՝ Չափնի, Վարդավանք և Սևաքար բնակիչներին խմելու-կենցաղային ջրով ապահովելու խնդիրը։ Այսինքն ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվի Չափնի բնակավայրի թվով 110 և Վարդավանք բնակավայրի թվով 118 բնակիչների և Սևաքարի թվով 159 կենցաղային պայմանները, բնակիչներն շուրջօրյա ջուր կունենան։ Կարևոր է, որ ՕԿՋ-ի ծածկի վրա, սնող ջրագծերի վրա շենքերի մեջ կտեղադրվեն քլորատորային կայաններ քլորացման սարքերով։Սևաքար գյուղի համար նախատեսվում է անցկացնել նոր ջրագծեր գյուղի այն փողոցներով, որոնք ջրազուրկ են։ Մասնավոր տների ջրաբաշխումը կիրականացվի բաժանարար հորերի միջոցով, որպեսզի յուրաքանչյուր տուն ունենա անկախ ջրամատակարարում և ճնշումները ջրագծերում հավասար բաշխվեն։ Ծրագիրը համապատասխանում է համայնքի 2019-2023թթ զարգացման պլանին, ներառված է Կապան համայնքի 2021 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանում։ Ե՛վ հնգամյա զարգացման ծրագիրը, և՛ տարեկան աշխատանքային պլանը ունեցել են հանրային քննարկումներ և հաստատվել են համայնքի ավագանու կողմից։ Կապան համայնքի 2021 թվականի տարեկան բյուջեի և տարեկան աշխատանքային պլանի հանրային քննարկմանը խմելու ջրագծերի նորոգման ծրագիրը՝ որպես սուբվենցիային ներկայացվող ծրագիր, ներկայացվել է հանրությանը և արժանացել դրական արձագանքի։  |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | * Համապատասխան ուսումնասիրություններ, չափումներ, նախնական հաշվարկներ կատարված է, մինչև 2021 թվականի հունվարի 20/:
* Տեխնիկական բնութագրերի կազմում / կատարված է, մինչև 2021 թվականի հունվարի 20/։
* Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում /կատարված է, մինչև 2021 թվականի ապրիլ-մայիս/:
* Նորոգման աշխատանքների համար մրցույթի հայտարարում, արդյունքների ամփոփում, պայմանագրի կնքում /մինչև 2021 թվականի սեպտեմբեր/:
* Աշխատանքների իրականացում և ֆինանսավորում ըստ փուլերի /մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1/:

**Շինարարական աշխատանքներ՝ Չափնի բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում*** Հողային աշխատանքների իրականացում ջրաղբյուրների հանգույցում, ջրատարների սկզբնամասում ձեռքով
* Թողարկող հորի կառուցում /1 հատ/
* Օդահեռացնող հորի կառուցում /1 հատ/
* Մարիչ հորերի /4 հատ/ կառուցում ՝ անթույլատրելի ճնշումներից խուսափելու համար
* Բաժանարար հորի՝ 11 միացումով կառուցում /5 հատ/
* Բաժանարար հորի՝ 15 միացումով կառուցում /2հատ/
* Փականային հորի կառուցում
* Պողպատե խողովակների և խողովակային սարքավորումների մոնտաժում այն փողոցներո, որոնք ջրազուրկ են
* Բետոնե աշխատանքներ
* Երկաթ- բետոնե աշխատանքներ
* Պատերի միջնորմների տանիքի դռների պատուհանների հատակների տեղադրման և հարդարման աշխատանքներ
* Կապտաժի կառուցում /2հատ/ ցանկապատումով գյուղից մոտ 2,7 կմ հեռավորության վրա
* Գոյություն ունեցող կապտաժի և ջրամբարի ցանկապատում
* Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում /մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1/:

**Շինարարական աշխատանքներ՝ Վարդավանք բնակավայրի խմելու ջրագծի և ՕԿՋ-ի կառուցում*** Ջրընդունիչի կառուցում,
* Ե/բետոնե /16,4\*2,2\*4,4/ մ չափերով ՕԿՋ-ի քանդում։
* Գործող, պոլիէթիլենային խողովակներից վերգետնյա կառուցված խմելու ջրագծի փոխարինում նոր պաղպատե /d=50x3.6 մմ տրամագծով/ խողովակներով ժայռային գրունտներում ստորգետնյա եղանակով /L= 400 գծ/մ երկարությամբ, h=0,9 մ/ թաղման խորությամբ։
* Գործող, պողպատե խողովակներից կառուցված խմելու ջրագծի վերանորոգում /d=100 մմ, L=100 մ երկարությամբ/
* Ե/բետոնե 200 խմ տարողությամբ ՕԿՋ-ի կառուցում։
* Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում /մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1/:

**Շինարարական աշխատանքներ՝ Սևաքար բնակավայրի նոր****ջրագծի կառուցում** * Հողային աշխատանքների իրականացում /ջրաղբյուրների հանգույցում և ջրատարի սկզբնամասում՝ ձեռքով/
* Նոր կապտաժի կառուցում գյուղից 2,8 կմ հեռավորության վրա
* ՕԿՋ-ի և ջրաղբյուրի շուրջը սանիտարական առաջին պաշտօպանիչ գոտու ստեղծում
* Գոյություն ունեցող ՕԿՋ-ի վրա օդի պարզ քամիչի տեղադրում
* Գյուղի փողոցներով նոր ջրագծերի անցկացում
* Ցանցի վրա հանգուցային կետերում փականների նախատեսում
* Ցանցի վրա ջրառման ծորակի տեղադրում՝ հրդեհաշիջում իրակացնելու համար
* Ջրագծերի և ջրատարների բարձրադիր կետերում օդահեղ վանտուզների իսկ ցածրադիր կետերում՝ թողարկների տեղադրում
* Ջրատարներն ու բաշխիչ ցանցը իրականացնել պոլիէթիլենային ճնշման խողովակներով
* ՕԿՋ-ի ծածկի վրա, սնող ջրագծի վրա շենքի մեջ քլորատորային կայանի տեղադրում
* Ջրամբարի հեռացնող խողովակի վրա նախատեսել փականային հոր՝ կոլեկտորի միջոցով բաժանարարներին սնող գծերի միացման համար
* Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում /մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1/:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն Չափնի գյուղի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների գումարը կազմում է 117 808,34 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 8603,672 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 626,484 հազար դրամ։Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն Վարդավանք գյուղի ջրագծի վերանորոգման և ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների գումարը կազմում է 109396,78 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 1859,747 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 619,916 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման համար ծախսվել է 3000,0 հազար դրամ; Ընդհանուրը Վարդավանքի ջրագծի վերակառուցում՝ 112396,78 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն Սևաքար գյուղի խմելու ջրի նոր ջրագծի կառուցման աշխատանքների գումարը կազմում է 84374,79 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 1465,34 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 488,442 հազար դրամ։**Նախատեսվում է իրականացնել 311579,91 հազար դրամի շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողությունը՝ 11928,759 հազար դրամ, հեղինակային հսկողությունը՝ 1734,842 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փասատթղթերի պատվիրման և փորձաքննության համար ծախսվել է 3000,0 հազար դրամ։** **Ընդհանուրը՝ 314579,91 հազար դրամ։**  |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ծրագրով նախատեսվող Կապան համայնքի Չափնի, Վարդավանք, Սևաքար գյուղերի խմելու ջրի նոր ջրագծերը և ՕԿՋ-ները կհանդիսանան Կապան համայնքի սեփականություն։ Նոր կառուցվող ջրագիծը և խմելու ջրամատակարարման հետ կապված ստեղծվող մյուս ենթակառուցվածնքները /ջրընդունիչ, ջրամբար, պոմպակայաններ, քլորակայան, էլեկտրամատակարարման ուղեգիծ/ նույնպես կհանդիսանան համայնքի սեփականություն։ Նախատեսվող աշխատանքները կապիտալ բնույթի են։  |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | Ծրագրի ուղղակի շահառուներ են հանդիսանում Չափնի գյուղի 110, Վարդավանք գյուղի 118 և Սևաքար գյուղի 159 բնակիչ, ընդամենը՝ 387 մարդ։ Ծրագրի իրականացումը դրական ազդեցություն կունենա նաև գյուղերում գործող ուսումնական հաստատության աշխատակիցների և սաների վրա /Վարդավանքի նոր ստեղծվող մանկապարտեզ/։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում զգալիորեն կբարելավվեն գյուղերի բոլոր բնակիչների կենսական պայմանները։ Բնակիչներն շուրջօրյա ջուր կունենան։ Կարևոր է, որ կտեղադրվեն քլորատորային կայաններ քլորացման սարքերով։ Այսպիսով կբարելավվի մատակարարվող խմելու ջրի որակը։Սևաքար գյուղի համար նախատեսվում է անցկացնել նոր ջրագծեր գյուղի այն փողոցներով, որոնք ջրազուրկ են։ Մասնավոր տների ջրաբաշխումը կիրականացվի բաժանարար հորերի միջոցով, որպեսզի յուրաքանչյուր տուն ունենա անկախ ջրամատակարարում և ճնշումները ջրագծերում հավասար բաշխվեն։  Դժվար է գնահատական տալ խմելու ջրի կարևորությանը մարդու կենսաապահովման հարցում։ Նախատեսվում է, որ ծրագրի արդյունքների դրական ազդեցություն կունենա թվով 190 տնային տնտեսությունների վրա, որից 61-ը՝ Չափնի գյուղում, 34-ը՝ Վարդավանք գյուղում և 95-ը՝ Սևաքար գյուղում։ Բնակիչներին կտրամադրվի օրական համարյա 24 ժամ ջուր և ամբողջությամբ կլուծվի նաև ջրի կորստի խնդիրը, ինչը առաջանում էր գործող խողովակների վատթար վիճակում գտնվելու պատճառով։  |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում հիմնական աշխատատեղ չի ստեղծվի։ Ջրագծերի կառուցման և նորոգման շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում կստեղծվեն հետևյալ ժամանակավար աշխատատեղերը․Չափնի գյուղի աշխատանքներ – ընդամենը 10 բանվոր / խողովակաշարերի, բաժանարար հորերի, թողարկող հորի, օդահեռացնող հորի, փականների և մարիչ հորերի, փականային հորի կառուցման, կապտաժի կառուցման, հողային և այլ աշխատանքներին օժանդակելու համար/։Վարդավանք գյուղի աշխատանքներ – ընդամենը 12 բանվոր / խողովակաշարերի կառուցման, ՕԿՋ-ի, քլորակայանի, կապտաժների կառուցման և հողային աշխատանքներին օժանդակելու համար/։ Սևաքար գյուղի աշխատանքներ – ընդամենը 11 բանվոր / խողովակաշարերի կառուցման, ՕԿՋ-ի սանիտարական գոտու, քլորակայանի, կապտաժների կառուցման և հողային աշխատանքներին օժանդակելու համար/։ **Ընդհանուրը կստեղծվի 33 ժամանակավոր աշխատատեղ։** |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն` 2 245 795,1 հազար դրամ.* *հազար դրամ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները****այդ թվում՝* |  2245795,1 |  2346946,5 | 104,5  |
| *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* |  1964605,3 | 2069180,8  | 105,3  |
| *- Սեփական եկամուտներ* |  602349,2 | 705192,6  | 117,1  |
| *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* |  368226,6 | 364802,4  | 99,1  |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* |  2461077,7 | 1990702,6  | 80,9  |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* |  1989555,9 | 1826317,4  | 91,8  |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* |  558558,6 | 251422,0  | 45,0  |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* |  581759,6 | 283113,8  | 48,7  |
| - *Տրանսպորտ* |  91640,0 | 20071,0  | 21,9  |
| - *փողոցային լուսավորություն* |  1600,0 | 1580,0  | 98,8  |
| - *գյուղատնտեսություն* |  3000,0 | 700,0  | 23,3  |
| *-Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն* | 16438,4  | 15092,9  | 91,8  |
| *-Բնակարանային շինարարություն* |  232791,4 | 158091,5  | 68,0  |
| *-Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ* | 58726,1 | 11389,8 | 19,4 |
| *-Հանգիստ, մշակույթ և կրոն* | 624,0 | 624,0 | 100 |
| *-Նախադպրոցական կրթություն* | 90616,7 | 22315,3 | 24,6 |
| *-Արտադրպրոցական դաստիարակություն* | 81390,0 | 48667,9 | 59,8 |
| *-Սոցիալական պաշտպանություն* |  4932,0 | 4581,4  | 92,9  |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | ***2 745 641,5 հազար դրամ****. հազար դրամ*

|  |  |
| --- | --- |
|   | ***Պլանը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում****այդ թվում՝* | 2745641,5 |
| - *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* |  2260504,7 |
| - *սեփական եկամուտներ* |  715214,5 |
| *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* |  513353,2 |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* |  3262986,3 |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* |  2260504,7 |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* |  1030698,0 |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,****որից՝* | 1061418,0 |
| *-Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ* |  35717,0 |
| *-Տրանսպորտ* |  468379,0 |
| *-Աղբահանություն* | 93155,2 |
| *-Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն* |  238453,8 |
| *-Հանգիստ, մշակույթ և կրոն* |  88550,0 |
| *-Կրթություն* |  137163,0 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** | Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի /ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը/ հաշվին նշված ծրագիրը հնարավոր չէ իրականացնել， քանի որ բյուջետային մուտքերն ուղղվում են Կապանի համայնքապետարանի և ենթակա 33 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների պահպանմանը /այդ թվում՝ աշխատավարձերի վճարում/ և համայնքի մյուս պարտադիր խնդիրների լուծմանը: Կապան համայնքի 2021 թվականի բյուջեի ֆոնդային մասը կազմում է 1137216,6 հազար դրամ, որից 47200,0 հազար դրամ կհատկացվի «Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Հայաստան» ծրագրի կողմից ջրցան մեքենայի ձեռք բերման համար և 528,0 հազար դրամը՝ նույն ծրագրի կողմից Ձորաստանի բնակավայրի համար գյուղատնտեսական մեքենա-սարքավորումների ձեռք բերման համար, 10000, 0 հազար դրամը՝ վերելակների վերանորոգման համար, 37022,0 հազար դրամը՝ Վաչագան գետի հունի վրա ջրավազանի կառուցում, 74791,4 հազար դրամը՝ ճանապարհների վերանորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 43864,2 հազար դրամը՝ ՆՈՒՀ-երի/Կապանի թիվ 8 ՆՈՒՀ, Դավիթ Բեկ և Վարդավանք բնակավայրերի ՆՈՒՀ-եր/ վերանորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 107080,9 հազար դրամը՝ հասարակական շենքերի /ՔԿԱԳ գրասենյակ, արվեստի թանգարան, Ձորք թաղամասի ակումբ-գրադարան/ նորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 33390,0 հազար դրամը՝ Եղվարդ գյուղի խմելու ջրագծի կառուցում և Ագարակ գյուղի ջրագծի վերանորոգում և ՕԿՋ-ի կառուցում (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 15434,0 հազար դրամը՝ տանիքների վերանորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր) , 158000, 0 հազար դրամ կտրամադրվի «Չաարատ Կապան» ՓԲԸ-ի կողմից, որից՝ 38000,0 հազար դրամը՝ «Կապանի թիվ 1 դպրոցի Դ մասնաշենքը ՆՈՒՀ-ի վերակառուցման և կահավորման» ծրագրի իրականացման համար, 120000,0 հազար դրամը՝ Գեղանուշ բնակավայր տանող ճանապարհի վերանորոգման և Արցախից տեղահանվածների համար տների ձեռքբերման համար, 2000,0 հազար դրամը՝ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նկուղային հարկերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման համար։ Հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության՝ համայնքների և սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի ծրագրերը համաֆինանսավորելու պատրաստակամությունը, համայնքի բյուջեից սուբվենցիայի ծրագրերի 5 հայտերի համայնքի 1159844,176 հազար դրամի մասնաբաժնի համաֆինանսավորմանը կուղղվի տարեսկզբի ազատ մնացորդ՝ 314 513,276 հազար դրամ, պահուստային ֆոնդ՝ 473 330,9 հազար դրամ, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ ընկերություն՝ 300 000,0 հազար դրամ /ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն/ և 72000,0 հազար դրամ /կնքված հուշագրի համաձայն/։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝****- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 3 000 000 դրամ,****- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ դրամ,****- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 11928759 դրամ,****- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1114926 դրամ։** | *314 579 910 դրամ (100%)****2021թ․ծախսը կազմում է 157 289 955 դրամ******2022թ․ծախսը կազմում է 157 289 955 դրամ*** *Ծրագրի ընդհանուր բյուջեի համար հիմք են հանդիսացել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմելու համար լիցենզիա ունեցող ընկերությունների կողմից կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Համապատասխան լիցենզիա ունեցող ընկերության կողմից իրականացված փորձաքննությամբ երաշխավորված է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին։* Վարդավանք բնակավայրի ջրագիծ – 3 000 000 ՀՀ դրամՉափնի բնակավայր - 8 603 672 ՀՀ դրամՍևաքար բնակավայր – 1 465 340 ՀՀ դրամՎարդավանք բնակավայր-1 859 747 ՀՀ դրամՉափնի բնակավայր - 626 484 ՀՀ դրամՍևաքար բնակավայր – 488 442 ՀՀ դրամՎարդավանք բնակավայր-619 916 ՀՀ դրամ |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | *94 373 973 դրամ (30 %)* |
| **Այլ ներդրողներ** | *Այլ ներդրողներ չկան* |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | *Սկիզբը 01.09.2021թ. Տևողությունը 9 ամիս* |
| **Ծրագրի ծախսերը** | Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի **նախատեսվում է իրականացնել 311579,91 հազար դրամի շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողությունը՝ 11928,759 հազար դրամ, հեղինակային հսկողությունը՝ 1734,842 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փասատթղթերի պատվիրման և փորձաքննության համար ծախսվել է 3000,0 հազար դրամ։** **Ընդհանուրը՝ 314579,91 հազար դրամ։** |
| **Ամսաթիվ** | *Հայտը նախնական ներկայացվել է 09 մարտ 2021թ։ Ամբողջական հայտը ներկայացվել է 04 հունիսի 2021թ։* |

 **Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին** (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը**

*Հասմիկ Ղոնյան， +374 94 31 41 51， hasmikghonyan@gmail.com*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Համայնքի ղեկավարի Գևորգ Փարսյան**  (անունը, ազգանունը)

 *Կ.Տ.*