Հավելված

Կապան համայնքի ավագանու

2022 թվականի փետրվարի 15-ի

թիվ     -Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Կապան համայնքի 2021 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված աշխատանքների և ծրագրերի  ընդհանուր արժեքը կազմում է 4 714 882 882 ՀՀ դրամ։

2021 թվականին իրականացվել են 2 610 986 234 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, այդ թվում՝ 623 700 786 ՀՀ   դրամի  ծրագրեր և   միջոցառումներ, որոնք   2021 թվականի   համար նախատեսված չեն եղել, սակայն, ելնելով անհրաժեշտությունից և խնդրի հրատապությունից, իրականացվել են 2021 թվականի ընթացքում։ Էլեկտրոնային գործիքով կազմվող ՏԱՊ-երում պահպանման և ընթացիկ ծախսերը չէին արտացոլվում, այդ պատճառով 2021 թվականի ՏԱՊ-ում ներառված են հիմնականում կապիտալ ծրագրերը։ 2021 թվականին նախատեսված ծրագրերի մի մասը՝ հատկապես սուբվենցիայի ծրագրերը, մեկնարկել են 2021 թվականին, սակայն 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չեն ավարտվել, կատարման ժամկետները երկարաձգվել են և տեղափոխվել 2022 թվական։

2021 թվականին իրականացված (2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ փաստացի ձևակերպված)  աշխատանքներն ըստ պարտադիր խնդիրների՝

2. Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում

Այս բաժնում ներառված է համայնքապետարանի համար գույքի ձեռքբերում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննություն, հասարակական շենքերի նորոգում և տրանսպորտային միջոցների նվիրատվություն։ Ընդամենը նախատեսված էր 278 612 940 ՀՀ դրամի աշխատանք, փաստացի իրականացվել է 165 224 938 ՀՀ դրամի աշխատանք, այդ թվում՝ 102 039 940 ՀՀ դրամի չնախատեսված աշխատանքներ։   Հասարակական շենքերի նորոգման ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման ժամկետը երկարաձգվել է, ներկա պահին ընթացքի մեջ են։

3. Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն

Այս բաժնում ներառված են համայնքային ենթակայության նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների  նորոգման և գույքի ձեռքբերման ծախսերը։ Ընդամենը նախատեսված էին  567 200 640 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են   220 736 813  ՀՀ դրամի աշխատանքներ, այդ թվում՝ 18 527 020 ՀՀ դրամի չնախատեսված աշխատանքներ։ 2021 թվականին նախատեսված թիվ 9 ՆՈՒՀ-ի հիմնանորոգման և Թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի Դ մասնաշենքի վերակառուցման ծրագրերը ներկայացվել են 2022 թվականի սուբվենցիայի համար։

4. Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպում՝ երիտասարդության ներգրավմամբ

Իրականացվել են հասարակական շենքերի նորոգման, մշակույթի կենտրոնի վերանորոգման,  Սյունիք գյուղում մարզադաշտի կառուցման և մշակութային հաստատությունների համար գույքի ձեռքբերման՝ 304 439 612 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, նախապես պլանավորված են եղել 228 285 288 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։ 2020 թվականի սուբվենցիայի ծրագրով նախատեսված հասարակական շենքերի նորոգման իրականացման ժամկետը կրկին երկարաձգվել է։

8. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը

Այս բաժնում ներառված են աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կոմունալ ծառայության այլ գործառույթների արդյունավետ իրականացման ծախսերը, կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերման, վերելակների և տանիքների նորոգման, խմելու ջրագծերի նորոգման և կառուցման, ՕԿՋ-ների կառուցման, ջրաբաշխիչների, նստարանների ձեռքբերման  և համայնքի բարեկարգմանն ուղղված այլ աշխատանքները։ Ընդամենը նախատեսվել էր 718 462 308 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են  590 454 27 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, որից 224 674 615  ՀՀ դրամի աշխատանքները նախատեսված չեն եղել 2021 թվականի համար։ 2021 թվականի սուբվենցիայի ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, նկուղային և կիսանկուղային հարկերի, խմելու ջրագծերի նորոգման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են և տեղափոխվել են 2022 թվական:

9. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթկառուցվածքների պահպանություն և շահագործում

Այս բաժնում ներառված են կանգառների, կամուրջի, ճանապարհների, այդ թվում՝ դիրքեր սպասարկող, բնակավայրերն իրար կապող այլընտրանքային ճանապարհների, մայթերի նորոգման և բարեկարգման, ճանապարհային երթևեկության նշանների տեղադրման ու գծանշման և այլ աշխատանքներ։ 2021 թվականին իրականացվել են 1 014 552 039 ՀՀ դրամի նախապես պլանավորված և չնախատեսված աշխատանքներ, ՏԱՊ-ով նախատեսված էր իրականացնել 2 066 916 406 ՀՀ դրամի աշխատանքներ: 2021 թվականի սուբվենցիայի ծրագրով իրականացվող ներհամայնքային ճանապարհների, փողոցների, մայթերի և բակերի հիմնանորոգման ծրագիրի իրականացման ժամկետը երկարաձգվել է:

10. Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը

Կապիտալ բնույթի աշխատանք նախատեսված չի եղել, սակայն 2021 թվականին համայնքին տրամադրվել է տնակներ՝ 39 399 600 ՀՀ դրամ արժողությամբ։

11. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացում

Ներառված է քաղաքացիական պաշտպանության ենթակառուցվածնքերի ստեղծման, պաշտպանական նոր բնագծերի կառուցման, շենքերի սեյսմակայունության գնահատման աշխատանքներ և մեքենայի նվիրատվություն։ Նախատեսված են եղել 603 000 000 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են 2 818 533 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, այդ թվում՝ 108 533ՀՀ  դրամի չնախատեսված աշխատանքներ։

12. Գյուղական բնակավայր ընդգրկող համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում

Իրականացվել են 179 467 432 ՀՀ դրամի աշխատանքներ․  գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում, որը նախատեսված չի եղել և Աճանան գյուղի խմելու ջրագծի նորոգում, որը ներկա պահին ընթացքի մեջ է։ 2021 թվականի համար նախատեսված էր 164 582 400 ՀՀ  դրամի աշխատանք։

13. Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ներառված է ջրավազանի կառուցման, ջրցան մեքենայի նվիրատվության, ծառերի էտման, հատման, կանաչապատման, ծառատունկի իրականացման աշխատանքներ՝ ընդամենը 86 222 900 ՀՀ դրամ, որից իրականացվել են ՀՀ 82 745 760 դրամի աշխատանքներ։

14. Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող համայնքներում զբոսաշրջության զարգացման խթանում

Նախատեսված էր 1 000 000 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել է 10 547 230 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, որից 9 547 230 ՀՀ դրամի աշխատանքները՝ Վահանավանքում տաղավարների տեղադրումը, նախատեսված չեն եղել։

18. Համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանում

Կառուցվել է 600 000 ՀՀ դրամի թեքահարթակներ։

Իրականացված աշխատանքների ֆինանսական ամփոփաթերթը կցվում է հավելվածին։

Աշխատակազմի քարտուղար			Նելլի Շահնազարյան