Հավելված

Կապան համայնքի ավագանու

2025 թվականի փետրվարի 11-ի

թիվ     -Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Կապան համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված աշխատանքների և ծրագրերի  ընդհանուր արժեքը կազմում է 11 507 328 265 ՀՀ դրամ։

2024 թվականին իրականացվել են 6 006 502 063 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, այդ թվում՝ ծրագրեր և   միջոցառումներ, որոնք   2024 թվականի   համար նախատեսված չեն եղել, սակայն, ելնելով անհրաժեշտությունից և խնդրի հրատապությունից, իրականացվել են 2024 թվականի ընթացքում։ 2024 թվականին նախատեսված ծրագրերի մի մասը՝ հատկապես սուբվենցիայի ծրագրերը, մեկնարկել են 2022 թվականից, սակայն 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չեն ավարտվել, կատարման ժամկետները երկարաձգվել են և տեղափոխվել 2025 թվական։

2024 թվականին իրականացված (2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ փաստացի ձևակերպված)  աշխատանքներն ըստ պարտադիր խնդիրների՝

Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում

Իրականացվել են 21 880 000 ՀՀ դրամի՝ 2024 թվականին չնախատեսված աշխատանքներ՝ Համայնքի ղեկավարներ հանուն տնտեսական զարգացման նախաձեռնության ենթածրագրեր։

Համայնքի գույքի կառավարում

Այս բաժնում ներառված են ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ, հասարակական շենքերի նորոգում, գույքի ձեռքբերում։ Ընդամենը նախատեսված էր 1 867 711 789 ՀՀ դրամի աշխատանք, փաստացի իրականացվել է 1 165 158 154 ՀՀ դրամի աշխատանք։ Հասարակական շենքերի /այդ թվում՝ Կապանի համայնքապետարանի մասնաշենքի ուժեղացում, վերակառուցում և նոր մասնաշենքի կառուցում/ նորոգման ծրագրերով նախատեսված աշխատանքների իրականացման ժամկետը երկարաձգվել է, ներկա պահին ընթացքի մեջ են։ 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերից՝ Տավրուս և Օխտար գյուղերի վարչական շենքերի կառուցումը չի հաստատվել։

Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն

Այս բաժնում ներառված են համայնքային ենթակայության նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների պահպանման, նորոգման և գույքի ձեռքբերման ծախսերը։ Ընդամենը նախատեսված էին  2 148 907 626 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են 1 782 442 134 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։ ՆՈՒՀ-երի նորոգման ծրագրերի ժամկետները երկարաձգվել են, աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։

Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում

Իրականացվել են մշակույթի կենտրոնի և ակումբ-գրադարանների նորոգման,  մշակութային հաստատությունների պահպանման և գույքի ձեռքբերման՝ 587 514 228 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, նախապես պլանավորված են եղել 775 005 373 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։ 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով նախատեսված՝ Տանձավեր և Առաջաձոր գյուղերի ակումբների շենքերի նորոգման աշխատանքները չեն հաստատվել։

Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն, համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում

Նախատեսված է եղել 37 771 100 ՀՀ դրամի ծախս՝ Կապանի մանկական կենտրոն ՀՈԱԿ-ի պահպանման և խոցելի ընտանիքներին հասցեական և թիրախավորված աջակցության համար։

2024 թվականի փաստացի ծախսը կազմել է 39 785 520 ՀՀ դրամ։

Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում

Նախատեսված է եղել 889 826 221 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են 123 135 444 ՀՀ դրամի աշխատանք։ Սուբվենցիոն ծրագրով նախատեսված՝ խաղահրապարակների, մարզադաշտերի և հանգստյան գոտիների ծրագիրը որպես առաջնահերություն չի սահմանվել և համայնքն աշխատանքները մեկնարկել է համայնքի բյուջեի հաշվին։ Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։

Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը

Այս բաժնում ներառված են տանիքների նորոգման, փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցման, խմելու ջրագծերի նորոգման ու կառուցման և համայնքի բարեկարգմանն ուղղված այլ աշխատանքները։ Ընդամենը նախատեսվել էր 1 365 067 280 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են 720 790 181 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։ Սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներն ընթացքի մեջ են և տեղափոխվել են 2025 թվական:

Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթկառուցվածքների պահպանություն և շահագործում

Այս բաժնում ներառված են ճանապարհների, մայթերի նորոգման և բարեկարգման աշխատանքներ։ 2024 թվականին իրականացվել են 191 900 301 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, ՏԱՊ-ով նախատեսված էր իրականացնել 2 224 729 418 ՀՀ դրամի աշխատանքներ: 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի համար՝ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կատարողական ակտ չի ներկայացվել և գումար չի տրամադրվել, քանի որ ծրագրերը հաստատվել են ուշացումով։ Դեռևս առկա են չհաստատված ծրագրեր։

Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացում

Ներառված է շենքերի սեյսմակայունության գնահատման, գետերի և սելավատարների մաքրման և այլ աշխատանքներ։ Նախատեսված էին 8 000 000 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են 11 564 200 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։

Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում

Նախատեսված էին 630 086 480 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են 93 865 453 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։ Սուբվենցիոն ծրագրով ներկայացված ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները դեռևս չեն հաստատվել։

Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ներառված է Կապանի կոմունալ ծառայություն և Կապանի ՊԱԼՍՏՇԻՆ ՀՈԱԿ-ների պահպանման, աղբահանության, սանիտարական մաքրման աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման, աղբարկղների և օրգանական աղբի կուտակումների մշակումների իրականացման,   լուսավորության համակարգի շահագործման, Վաչագան գետի հունի մաքրման, հայելային պատկերների ու հենապատերի վերականգնման, նոր ճաղավանդակների տեղադրման և այլ աշխատանքներ՝ ընդամենը 1 201 761 978 ՀՀ դրամ, որից իրականացվել են 814 343 208 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։

Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանում

Նախատեսված էր 2 000 000 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են 7 950 000 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։

Համայնքում երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում

Նախատեսված էր 356 464 000 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են 446 173 240  ՀՀ դրամի աշխատանքներ։

Իրականացված աշխատանքների ֆինանսական ամփոփաթերթը կցվում է հավելվածին։

Աշխատակազմի քարտուղար	     		Նելլի Շահնազարյան