**Հավելված N 5**

**Կապան համայնքի ավագանու**

**2021 թվականի հունիսի 03-ի**

**թիվ 51 -Ա որոշման**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Կապան քաղաքի Դավիթ Բեկ հրապարակի, Ռ․ Մինասյան փողոցի մայթերի հիմնանորոգում, հենապատերի վերանորոգում, Կավարտ գետակի մի հատվածի մաքրում և հենապատի վերանորոգում, Կապան քաղաքի Թումանյան փողոցի մայթերի և աստիճանների հիմնանորոգում, հենապատերի վերանորոգում, Կապան քաղաքի Ռ․ Մելիքյան փողոցի մայթերի և աստիճանների հիմնանորոգում, հենապատերի վերանորոգում, Կապան քաղաքի Հալիձոր թաղամասի մուտքի և 9, 13, 17, 18, 19 շենքերի բակերի հիմանորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի հիմնական փողոցը և հարակից 4, 5, 6, 12, 13 և 15 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 շենքերի բակերի նորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Սպանդարյան փողոցի թիվ 5, 8 շենքերի բակերի նորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Մանուկյան փ․ N 3, 5 և Թումանյան փ․ N 16, 18 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ,Կապան քաղաքի Մ․ Հարությունյան փողոցի Շահումյան փողոցից մինչև ոստիկանության վարչություն հատվածի և N 10, N 12, N 14 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Շահումյան փողոցի թիվ 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 39ա շենքերի բակերի նորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Ա․ Մանուկյան փողոցի մայթի մի հատվածի /Թումանյան, Հ․ Ավետիսյան, Ա․ Մանուկյան փողոցների հատման կամրջից մինչև Ա․ Մանուկյան 1-ին նրբանցք թիվ 2 բ/բ շենքի դիմաց/ վերանորոգում, ծառատնկում, կանաչապատ տարածքների վերականգնում և բարեկարգում և Կապան համայնքի Գեղանուշ գյուղ տանող ճանապարհի վերանորոգում․ հատված կմ2+700-կմ4+565**  |
| **Մարզ** | *Սյունիքի մարզ* |
| **Համայնքը /համայնքները** | Կապան /մարզկենտրոն/, գյուղական բնակավայրեր՝ Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան, Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Բարգուշատ, Դիցմայրի, Խորձոր, Սզնակ, Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Ուժանիս, Օխտար: |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | Կապանը մարզկենտրոն է, հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 316 կմԳեղանուշ՝ հեռավորությունը Երևանից 322 կմ, Կապանից՝ 6 կմ |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *Կապան համայնք – 44569 /01.01.2021թ․դրությամբ/**Կապան բնակավայր - 38358**Գեղանուշ բնակավայր – 271* |
| **Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *Համաձայն ՀՀ կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 17-ի «ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ցանկը հաստատելու մասին» N 713 որոշման թիվ 1 հավելվածով հաստատված ցանկի， Կապան բնակավայրը հանդիսանում է սահմանամերձ:* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | ԱյոԿապան քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագիծը հաստատվել է 2006թ․ նոյեմբերի 30-ի N 1729-Ն ՀՀ Կառավարության որոշմամբ։ Իսկ 2015թ․ հոկտեմբերի 8-ին Կապան համայնքի ավագանու N 68-Ա որոշմամբ հաստատվել են գլխավոր հատակագծում կատարված փոփոխությունները։ Կապան համայնքի ավագանին 2021 թվականի մարտի 17-ին հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք 1 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի Կապան համայնքի Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան, Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Ուժանիս, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Դիցմայրի, Խորձոր, Սզնակ, Բարգուշատ, Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Օխտար բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի նախագծերը /գոտևորման նախագծերը/ և Կապան քաղաքի գլխավոր հատակագծի լրամշակված տարբերակի նախագծերը /գոտևորման նախագծերը/ հաստատելու մասին թիվ 31-Ա որոշումը։  |
| **Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,****- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,****- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | Կապան /բացառությամբ 1 թաղամաս/, Աճանան և Սյունիք բնակավայրերի ջրամատակարարումն իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից։ Կապան համայնքի բնակչության 85,5 %-ի /կամ քաղաքի բնակչության 99,3%/ ջրամատակարարումն իրականացվում է շուրջօրյա։ Գյուղական բնակավայրերում ջրամատակարարումը կախված է տարվա եղանակից, սակավաջուր ամիսներին կամ երաշտի ժամանակ ջուր են ստանում օրական մինչև 4 ժամ, կան առանձին գյուղեր, որոնք խմելու ջրի խնդիր ունեն։ 2020 թվականին սուբվենցայի ծրագրով մեկնարկել է «Կապան համայնքի Եղվարդ գյուղի խմելու ջրագծի կառուցում և Ագարակ գյուղի ջրագծի վերանորոգում ու ՕԿՋ-ի կառուցում, խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում» ծրագիրը, որը նախատեսվում է ավարտել 2021 թվականի հունիսին։ Եվս երեք գյուղերի խմելու ջրագծերի և ՕԿՋ-ների կառուցման համար 2021 թվականին Կապան համայնքը դիմել է համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի։ Կապան քաղաքի ջրահեռացումը հիմնականում կենտրոնացված է, իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից, այսինքն բնակչության ≈ 85 % օգտվում է կենտրոնացված ջրահեռացումից, գյուղերում ջրահեռացումը կենտրոնացված չէ, յուրաքանչյուրն իր համար լուծում է գտել։ Կապան /բացառությամբ 3 թաղամաս/, Աճանան, Սյունիք և Սզնակ բնակավայրերի բնակչության կամ համայնքի բնակչության 87,7%-ի համար ստեղծված են գազամատակարարումից օգտվելու պայմաններ։  Կապան համայնքում ոռոգման համակարգից օգտվելու հնարավորություն առկա է դրա անհրաժեշտությունն ունեցող բնակչության 23,2 % բնակչության մոտ։ Մնացած բնակչությունը աղբյուրից կամ գետից սեփական միջոցներով ոռոգման ջուր է անցկացրել։ Կապան համայնքում ոռոգման ենթակա գյուղատնտեսական /առանց արոտ, խոտհարք և այլ/ նշանակության հողերը կազմում են**4648,46** հա, որից փաստացի ոռոգվում են 490,7 հա, այսինքն՝ 10,56 %-ը։Փողոցային լուսավորության համակարգ առկա է Կապան քաղաքի 96,2 % փողոցներում։ Կապան քաղաքի լուսավորությունը ամբողջությամբ LED լուսավորություն է։ Բոլոր գյուղական բնակավայրերում արդեն անցել են LED լուսավորության, բացառությամբ 7 գյուղերի, որտեղ տեղադրվել են 190 հատ արևային պրոժեկտորներ։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Կապան համայնքի Կապան քաղաքի փողոցներն ու թաղամասերը հիմնականում կառուցվել են նախորդ դարի 60-80-ական թվականներին։ Այդ փողոցների և թաղամասերի ճանապարհները, մայթերը և բակային հատվածները երբեք կապիտալ նորոգման չեն ենթարկվել, ըստ անհրաժեշտության որոշ հատվածներում իրականացվել են ընթացիկ նորոգման և փոսալցման աշխատանքներ։ Ժամանակի ընթացքում անձրևաջրերից և այլ արտաքին երևույթներից մայթերն ու բակերը քայքայվել, քանդվել և մաշվել են, ինչն առաջին հերթին մեծ դժվարություններ է ստեղծում տվյալ փողոցների և թաղամասերի բնակիչների համար։ Բացի ստեղծվող անհարմարություններից, մայթերի մի մասը նաև վտանգավոր է, քանի որ մայթի ասֆալտե ծածկը այնքան է քանդված, որ այդ հատվածով տեղաշարժվելը վտանգավոր է։ Իրավիճակն ավելի է լրջանում հատկապես անձրևների և ձյան ժամանակ, երբ այդ քարուքանդ հատվածները լցվում են ձյունով, ջրերով և ցեխով։ Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել վերանորոգման, հիմնանորոգման, վերականգնման և բարեկարգման հետևյալ աշխատանքները՝* **Կապան քաղաքի Դավիթ Բեկ հրապարակի, Ռ․ Մինասյան փողոցի մայթերի հիմնանորոգում, հենապատերի վերանորոգում, Կավարտ գետակի մի հատվածի մաքրում և հենապատի վերանորոգում,**
* **Կապան քաղաքի Թումանյան փողոցի մայթերի և աստիճանների հիմնանորոգում, հենապատերի վերանորոգում,**
* **Կապան քաղաքի Ռ․ Մելիքյան փողոցի մայթերի և աստիճանների հիմնանորոգում, հենապատերի վերանորոգում,**
* **Կապան քաղաքի Հալիձոր թաղամասի մուտքի և 9, 13, 17, 18, 19 շենքերի բակերի հիմանորոգման աշխատանքներ,**
* **Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի հիմնական փողոցը և հարակից 4, 5, 6, 12, 13 և 15 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ,**
* **Կապան քաղաքի Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 շենքերի բակերի նորոգման աշխատանքներ,**
* **Կապան քաղաքի Սպանդարյան փողոցի թիվ 5, 8 շենքերի բակերի նորոգման աշխատանքներ,**
* **Կապան քաղաքի Մանուկյան փ․ N 3, 5 և Թումանյան փ․ N 16, 18 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ,**
* **Կապան քաղաքի Մ․ Հարությունյան փողոցի Շահումյան փողոցից մինչև ոստիկանության վարչություն հատվածի և N 10, N 12, N 14 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ,**
* **Կապան քաղաքի Շահումյան փողոցի թիվ 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 39ա շենքերի բակերի նորոգման աշխատանքներ,**
* **Կապան քաղաքի Ա․ Մանուկյան փողոցի մայթի մի հատվածի /Թումանյան, Հ․ Ավետիսյան, Ա․ Մանուկյան փողոցների հատման կամրջից մինչև Ա․ Մանուկյան 1-ին նրբանցք թիվ 2 բ/բ շենքի դիմաց/ վերանորոգում, ծառատնկում, կանաչապատ տարածքների վերականգնում և բարեկարգում,**
* **Կապան համայնքի Գեղանուշ գյուղ տանող ճանապարհի վերանորոգում․ հատված կմ2+700-կմ4+565 աշխատանքներ։**

Ա․Մանուկյան փողոցի մայթերը գտնվում են անմխիթար վիճակում, ջրահեռուցումը կատարվում է մասնակի։ Ա․Մանուկյան փողոցի 1-ին նրբանցքը բնակեցվել է 1980-ական թվականներին։ Ավելի քան 30 տարի այս մայթը նույնիսկ ընթացիք նորոգման չի ենթարկվել։ Որոշ հատվածներում մայթը չի նշմարվում։ Մայթի փոխարեն հողի ծածկույթ է, որը անձրևների և ձյան ժամանակ վեր է ածվում ցեխի, իսկ չոր եղանակներին՝ փոշու։ Մայթը պիտանի չէ քայլելու համար, մարդիկ ստիպված տեղաշարժվում են ճանապարհով, ինչը վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում երթևեկության մասնակիցների համար։ Այդ թաղամասում են գտնվում Սյունիքի մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը, «Ֆենիքս» և «Վանատուր» հյուրանոցառեստորանային համալիրները, սննդի խանութներ։ Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Կապան քաղաքի Թումանյան և Ռ․ Մելիքյան փողոցների մայթերի, աստիճանների, ցանկապատերի, հենապատերի և լուսավորության համակարգի հիմնանորոգում։ Տվյալ փողոցները Կապան քաղաքի կենտրոնական և բանուկ փողոցներ են։ Այդ փողոցներին հարակից են մի շարք հիմնարկներ՝ «Հայփոստի» Կապանի մասնաճյուղը, «Բիլայն»-ի գրասենյակ և Կապանի դրամատիկական թատրոնը, հյուրանոցներ, քաղաքային մարզադաշտը, արվեստի և հանրակրթական դպրոցներ, բանկեր, համայնքապետարանը, խանութներ և այլն։ Թումանյան փողոցի մայթերը երկար տարիներ չեն վերանորոգվել, քայքայվել են ու դարձել քայլելու համար անհարմար։ Ռ․Մելիքյան փողոցի մայթերի ծածկույթները քայքայվել են մայթերի ծառերի արմատների հաստացման պատճառով, որը նույնպես դժվարեցնում է մարդկանց տեղաշարժը։ Դավիթ Բեկ հրապարակի և Ռ․ Մինասյան փողոցի մայթերի ծածկույթը երկար տարիներ չի վերանորոգվել, քայքայվել է՝ այն դարձնելով քայլելու համար անհարմար։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերանորոգել նաև Կավարտ գետի բետոնե հենապատի ջարդված որոշ հատվածներ։ Այդ հատվածին հարակից են հանրակրթական, գեղարվեստի և երաժշտական դպրոցներ, հասարակական նշանակության շենք-շինություններ, Կապանի «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ը։ Վերանորոգվող վերը նշված բոլոր մայթերում նախատեսվում է իրականացնել․* մայթերի ասֆալտապատում, ինչպես նաև եզրաքարերի փոխարինում և լուսատուների տեղադրում /ըստ անհրաժեշտության/,
* մայթերի հին ծածկի քանդում և նոր ծածկի տեղադրում,
* հին եզրաքարերի քանդում և նոր եզրաքարերի կառուցում,
* գոյություն ունեցող ծառերի հանում և նոր ծառերի տնկում
* գոյություն ունեցող էլեկտրական հենասյուների ապամոնտաժում և նոր գիշերային լուսավորության ցանցի տեղադրում՝ «Լեդ» մակնիշի լուսարձակներով
* գոյություն ունեցող դիտահորերի նիշերի բարձրացում
* հին աղբամանների ապամոնտաժում և նորերի տեղադրում
* ճանապարհների հետիոտն անցումների հատվածում բազալտե ծածկույթով թեքահարթակների կառուցում

Ծրագրով նախատեսվում է վերանորոգել նաև Կապան համայնքի հետևյալ փողոցների և թաղամասերի բակերը․Շահումյան փողոցի թիվ 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 39ա շենքերի բակերում գոյություն ա/բ ծածկը և մայթերը քայքայված են, իսկ որոշ մասերում բացակայում է։ Բակերում առկա օժանդակ շինություններն ու ցանկապատած տեղամասերը նախատեսվում է ապամոնտաժել։ Կապան համայնքի Շահումյան փողոցը բակերով կառուցվել է 20-րդ դարի 60-ական թվականներին, և մինչև օրս այդ փողոցի բակերում նորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել։Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 14, 15, 18, 19, 20, 21 շենքերի բակերում գոյություն ա/բ ծածկը և մայթերը քայքայված են, իսկ որոշ մասերում բացակայում է։ Բակերում առկա օժանդակ շինություններն ու ցանկապատած տեղամասերը նախատեսվում է ապամոնտաժել։ Բաղաբերդ թաղամասը կառուցվել է 20-րդ դարի 70-ական թվականներին, և մինչև օրս այդ փողոցի բակերում նորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Սպանդարյան փողոցի թիվ 5, 8 շենքերի բակերում գոյություն ա/բ ծածկը և մայթերը քայքայված են, իսկ որոշ մասերում բացակայում է։ Բակերում առկա օժանդակ շինություններն ու ցանկապատած տեղամասերը նախատեսվում է ապամոնտաժել։ Սպանդարյան փողոցի վերոնշյալ շենքերի բակերին հարակից է Կապանի «Թիվ 3 հատուկ կրթահամալիրը»։ Մ․ Հարությունյան փողոցի /Շահումյան փողոցից մինչև ոստիկանության վարչություն/ թիվ 10, 12 և 14 շենքերի բակերի ճանապարհային պատվածքի ասֆալտբետոնե ծածկի շերտը քայքայված է և կան փոսեր։ Փողոցի մայթերի և շենքերի սալվածքի ա/բ ծածկը քայքայված է, իսկ որոշ շենքերի սալվածքները քանդված են։ Մ․Հարությունյան փողոցի ձախակողմյան մայթերի արտաքին եզրերում կառուցված են բետոնե պարապետներ հենապատերի վրա, որոնց բետոնը ժամանակի ընթացքում քայքայվել է և չի բավարարում անվտանգության պահանջներին։ Մ․Հարությունյան փողոցի կմ 0+265 հեղեղատարի վրա կառուցված Սլավինսկի տիպի 3․6մ միաթռիչք սալային կամուրջը նույնպես նախատեսվում է նորոգել, իսկ մայթերում նոր ե/բ բլոկներ տեղադրել։ Մ․ Հարությունյան փողոցի /Շահումյան փողոցից մինչև ոստիկանության վարչություն/ թիվ 10, 12 և 14 շենքերի բակերը հարակից են «Կապանի թիվ 4 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ը, «Կապանի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, ՀՀ Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչությունը, բ/բ շենքեր։Ձորք թաղամասի հիմնական փողոցը և հարակից թիվ 4, 6, 12, 15 շենքերի բակերի, 1-ին նրբանցքի և հարակից 4, 5, 6 շենքերի բակերի , 2-րդ նրբանցքի, 3-րդ նրբանցքի և 4-րդ նրբանցքի երթևեկելի մասի պատվածքի ասֆալտբետոնե ծածկը քայքայված է, կան ցանցավոր ճաքերով և փոսերով տեղամասեր։ Քայքայված է նաև սալվածքների ծածկի ասֆալտբետոնը։ Նախատեսվում է նորոգել և վերականգնել փողոցի, նրբանցքների մայթերի և շենքերի սալվածքները մակերևույթային ջրերի հեռացման նպատակով։Հալիձոր թաղամասի մուտքի և թիվ 9, 13, 17, 18, 19 շենքերի բակերի երթևեկելի մասի պատվածքի ասֆալտբետոնե ծածկը քայքայված է, կան ցանցավոր ճաքերով և փոսերով տեղամասեր։ Մուտքերի մայթերի ծածկի ասֆալտբետոնե շերտը քայքայված է, և կան քանդաված տեղամասեր։ Շենքերի սալվածքների և բակերի պատվածքի ծածկի ասֆալտբետոնե շերտը քայքայված է, որոշ տեղամասերում էլ շենքի սալվածքները քանդված են։ Մարդկանց և ավտոմեքենաների անվտանգ տեղաշարժի նպատակով նախատեսվում է հենապատերի քանդված հատվածների վերանորոգում։Ա․Մանուկյան փողոցի թիվ 3, 5 և Թումանյան փողոցի թիվ 16, 18 շենքերի բակերի երթևեկելի մասի պատվածքի ասֆալտբետոնե ծածկը քայքայված է, կան ցանցավոր ճաքերով և փոսերով տեղամասեր։ Շենքերի սալվածքների և մուտքերի մայթերի գոյություն ունեցող պատվածքների ասֆալտբետոնե ծածկը քայքայված է, իսկ բետոնե սալիկները՝ ճարդված և տեղահանված։ Ա․Մանուկյան փողոցի թիվ 3, 5 և Թումանյան փողոցի թիվ 16, 18 շենքերի բակերին հարակից են «Կապանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, «Կապանի արվեստի մանկական դպրոց» ՀՈԱԿ-ը, «Կապանի մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը, մարզադաշտը։Ծրագրով նախատեսվում է հիմնանորոգել Գեղանուշ գյուղ տանող ճանապարհը / հատված կմ 2+700 - կմ 4+565/։Կապան համայնքի Գեղանուշ գյուղ տանող ճանապարհի / հատված կմ 2+700 - կմ 4+565/ ծածկը քայքայված է, առկա են բազմաթիվ փոսեր ,երկայնական, լայնական ու ցանցաձև ճաքեր, իսկ որոշ տեղամասերում էլ ա/բ ծածկը բացակայում է։ Ծածկի բացակայության պատճառով չոր եղանակային պայմաններում ճանապարհը մշտապես պատված է փոշով։ Նախատեսվում է վերակառուցել ճանապարհային ծածկը և ապահովել ջրահեռացումը երթևեկելի մասից։ Գեղանուշը Կապան քաղաքին մոտ է գտնվում, սակայն գյուղի զարգացման և աշխուժացման համար խոչընդոտ է հանդիսանում գյուղի վատ ճանապարհը․ քաղաքաբնակ գեղանուշցիները գյուղ են գնում միայն հարազատների գերեզմաններին այցելելու դեպքում, ճանապարհի անմխիթար վիճակը թույլ չի տալիս հաճախակի այցելել գյուղ կամ գոնե ամառային ամիսները վայելել գյուղում։ |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կնորոգվեն Կապան համայնքի Կապան քաղաքի վերոնշյալ փողոցների մայթերն ու բակերը, որի արդյունքում կապահովվի ինչպես տվյալ տարածքի բնակիչների, այնպես էլ տվյալ տարածքում գտնվող հասարակական նշանակության օբյեկտներից օգտվող քաղաքացիների անվտանգ և հարմարավետ տեղաշարժը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքից կօգտվեն Կապան քաղաքի 89 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի թվով 20343 բնակիչ։ Իրականացվող ծրագրի տարածքներում են գտնվում թվով 6 մանկապարտեզ, 11 դպրոց /հանրակրթական, արվեստի, երաժշտական, մարզադպրոց/ պետական հիմնարկներ և հաստատություններ, պետական ուժային կառույց, բանկեր, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, թանգարաններ, գրադարաններ բարեգործական ճաշարան և 100-ից ավելի խանութներ, կրպակներ, ժամանցի վայրեր ու այլ տնտեսական գործունեություն ծավալող օբյեկտներ։Կապան համայնքի Գեղանուշ գյուղ տանող ճանապարհի վերանորոգման արդյունքում կունենանք բարեկարգ, փոշուց զերծ ճանապարհ։ Այդ ճանապարհից կօգտվեն ինչպես Գեղանուշ գյուղի թվով 275 բնակիչ, այնպես էլ գյուղում գործող միջնակարգ դպրոցի թվով 73 աշակերտները և 25 աշխատակիցները։ Գյուղում առկա է նաև այլընտրանքային մանկապարտեզ, որն ունի 9 սան, 1 աշխատակից։Բարեկարգ ճանապարհ ունենալը կարևոր է սահմանամերձ գյուղի զարգացման և բնակիչների կենսական պայմանների ապահովման համար։Հարկ ենք համարում նշել, որ Գեղանուշ գյուղ տանող ճանապարհի մյուս հատվածը հիմնանորոգվել է 2020 թվականի սուբվենցիայի ծրագրով, այսինքն այս հիմնանորոգման աշխատանքները հանդիսանում են արդեն իսկ կատարված աշխատանքների շարունակությունը և ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք ամբողջական բարեկարգ ճանապարհ։ Ծրագրի իրականացումը դրական ազդեցություն կունենա նաև հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց վրա, քանի որ նախատեսվում է թեքահարթակների կառուցում։Ծրագրի իրականացումը դրական ազդեցություն կունենա վերոնշյալ հատվածներում տնտեսական գործունեություն ծավալող սուբյեկտների վրա և զգալի շարժ կապահովի նրանց համար։Ծրագիրը համապատասխանում է համայնքի 2019-2023թթ զարգացման պլանին, ներառված է Կապան համայնքի 2021 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանում։ Եվ հնգամյա զարգացման ծրագիրը, և տարեկան աշխատանքային պլանը ունեցել են հանրային քննարկումներ և հաստատվել են համայնքի ավագանու կողմից։ Կապան համայնքի 2021 թվականի տարեկան բյուջեի և տարեկան աշխատանքային պլանի հանրային քննարկմանը Կապան համայնքի Կապան քաղաքի ներհամայնքային ճանապարհների, փողոցների, մայթերի և բակերի հիմնանորոգման ծրագիրը՝ որպես սուբվենցիային ներկայացվող ծրագիր, ներկայացվել է հանրությանը և արժանացել դրական արձագանքի։ |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | * Համապատասխան ուսումնասիրություններ, չափումներ, նախնական հաշվարկների կատարում /կատարված է, մինչև 2021 թվականի հունվարի 20/:
* Տեխնիկական բնութագրերի կազմում / կատարված է, մինչև 2021 թվականի հունվարի 20/։
* Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում /կատարված է, մինչև 2021 թվականի ապրիլ-մայիս/:
* Նորոգման աշխատանքների համար մրցույթի հայտարարում, արդյունքների ամփոփում, պայմանագրի կնքում /մինչև 2021 թվականի սեպտեմբեր/:
* Աշխատանքների իրականացում և ֆինանսավորում ըստ փուլերի /մինչև 2022 թվականի հուլիս 1/:

**Շինարարական աշխատանքներ՝** Ա․Մանուկյան փողոցի մայթի մի հատվածում /Թումանյան, Հ. Ավետիսյան, Ա. Մանուկյան փողոցների հատման կամրջից մինչև Ա. Մանուկյան փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 2 բ/բ շենքի դիմաց/ նախատեսվում է իրականացնել․* Մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում - 3106 քառ.մ
* Մայթերի սալիկապատում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից - 2486 քառ.մ
* Բազալտե հին եզրաքարերի քանդում - 800 մ
* Բազալտե նոր եզրաքարերի կառուցում - 1470 մ
* Գոյություն ունեցող ծառերի հանում /արմատներով/ - 88 հատ
* Նոր ծառերի տնկում - 200 հատ
* Սիզամարգերի կառուցում - 620 քառ.մ
* Հին աղբամանների ապամոնտաժում - 8 հատ
* Նոր աղբամանների տեղադրում - 15 հատ
* Հենապատի նորոգում և սվաղում- 234 ք.մ.
* Բետոնե ցանկապատի նորոգում և ներկում-322.5 ք.մ.
* Գոյություն ունեցող էլեկտրական հենասյուների ապամոնտաժում - 42 հատ
* Նոր էլեկտրական հենասյուների /մետաղական/ մոնտաժում – 28 հատ /2 լուսատուով/

Թումանյան փողոցում նախատեսվում է իրականացնել․* Մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում – 1024,2 քառ.մ
* Մայթերի սալիկապատում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից – 936,6 քառ.մ
* Բազալտե հին եզրաքարերի քանդում – 560,1մ
* Բազալտե նոր եզրաքարերի կառուցում – 635,3մ
* Գոյություն ունեցող ծառերի հանում /արմատներով/ - 6 հատ
* Նոր ծառերի տնկում – 45 հատ
* Սիզամարգերի կառուցում - 733 քառ.մ
* Հին աղբամանների ապամոնտաժում - 3 հատ
* Նոր աղբամանների տեղադրում - 12 հատ
* Աստիճանների վերանորոգում
* Հենապատ ПК 1- ПК -2 վերանորոգում, նիշի բարձրացում և սվաղում 58,4 ք.մ.
* Հենապատ ПК 3- ПК -4 վերանորոգում, սվաղում և ներկում -130,5 ք.մ.
* Գոյություն ունեցող պատերի դիմաց նոր պտերի կառուցում – 359,6ք․մ
* Հենապատ ПК 5- ПК -6 վերանորոգում, սվաղում և ներկում -36,7 ք.մ
* Հենապատ ПК 7- ПК -9 վերանորոգում, սվաղում և ներկում -88,8 ք.մ
* Թեքահարթակների տեղադրում – 8 հատ
* Դիտահորերի տեղադրում – 5 հատ
* Ջրընդունիչ հորի կառուցում
* Գոյություն ունեցող էլեկտրական հենասյուների ապամոնտաժում - 11 հատ
* Նոր էլեկտրական հենասյուների /մետաղական/ մոնտաժում – 17 հատ
* Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում խրամուղում – 283,0մ
* Ալյումինե մալուխի անցկացում – 291մ
* Լուսարձակների մոնտաժում – 34 հատ
* Մայթի հին ծածկի քանդում և նոր ծածկի տեղադրում
* Հին եզրաքարերի քանդում և նոր եզրաքարերի կառուցում
* Գոյություն ունեցող ծառերի հանում և նոր ծառերի տնկում
* Աստիճանների վերանորոգում
* Սիզամարգերի կառուցում
* Թեքահարթակների կառուցում
* Հին աղբամանների ապամոնտաժում և նորերի տեղադրում
* Դիտահորերի և ջրընդունիչ հորի կառուցում
* Հենապատերի վերանորոգում
* Արտաքին լուսավորության իրականացումմայթերը և աստիճանները, հենապատերը

Ռ․ Մելիքյան փողոցում նախատեսվում է իրականացնել․* Մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում – 180 քառ.մ
* Մայթերի սալիկապատում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից – 952,3 քառ.մ
* Բազալտե հին եզրաքարերի քանդում – 489,2մ
* Բազալտե նոր եզրաքարերի կառուցում – 581,1մ
* Գոյություն ունեցող ծառերի հանում /արմատներով/ - 16 հատ
* Նոր ծառերի տնկում – 78 հատ
* Սիզամարգերի կառուցում - 125 քառ.մ
* Հին աղբամանների ապամոնտաժում - 4 հատ
* Նոր աղբամանների տեղադրում - 6 հատ
* Պատերի վերանորոգում – 28 մ
* Աստիճանների վերանորոգում ПК 1- ПК -1-2
* Թեքահարթակների տեղադրում – 6 հատ
* Դիտահորերի տեղադրում – 6 հատ
* Գոյություն ունեցող էլեկտրական հենասյուների ապամոնտաժում - 6հատ
* Նոր էլեկտրական հենասյուների /մետաղական/ մոնտաժում – 9 հատ
* Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում խրամուղում – 179մ
* Ալյումինե մալուխի անցկացում – 188 մ
* Լուսարձակների մոնտաժում – 18 հատ

Դավիթ Բեկ հրապարակում և Ռ․ Մինասյան փողոցում նախատեսվում է իրականացնել․* Մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում – 1623․9 քառ.մ
* Մայթերի սալիկապատում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից – 1570․9 քառ.մ
* Բազալտե հին եզրաքարերի քանդում – 698,3մ
* Բազալտե նոր եզրաքարերի կառուցում – 1020,8մ
* Գոյություն ունեցող ծառերի հանում /արմատներով/ - 2 հատ
* Նոր ծառերի տնկում – 69 հատ
* Հին աղբամանների ապամոնտաժում - 2 հատ
* Նոր աղբամանների տեղադրում - 20 հատ
* Պատերի վերանորոգում
* Հենապատի կառուցում և վերանորոգում ПК 1- ПК -2, սվաղում 36 ք.մ.
* Բետոնե ցանկապատի քանդված հատվածների վերականգնում /L= 5.6մ և L= 5.8մ/ ПК 9- ПК -10
* Բետոնե հենապատի կառուցում /L= 6,5մ/ ПК 5- ПК -6
* Բետոնե հենապատի կառուցում /L=6,5մ/ ПК 23- ПК -24
* Բետոնե ցանկապատի քանդված բետոնե գոտու վերականգնում /L=68,2մ/ ПК 7- ПК -8
* 16․ Խամքար շարվածքով հենապատի վերանորոգում /L=80մ/ ПК 15- ПК -18
* Թեքահարթակների տեղադրում – 20 հատ /հետիոտնի/, 1 հատ /ավտոմեքենաների/
* Դիտահորերի տեղադրում – 22 հատ
* Անձրևաջրերի հեռացման հորի վերանորոգում
* Գոյություն ունեցող էլեկտրական հենասյուների ապամոնտաժում - 21 հատ
* Նոր էլեկտրական հենասյուների /մետաղական/ մոնտաժում – 28 հատ
* Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում խրամուղում – 504 մ
* Ալյումինե մալուխի անցկացում – 833մ
* Լուսարձակների մոնտաժում – 56 հատ

Շահումյան փողոցի թիվ 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 39ա շենքերի բակերում նախատեսվում է իրականացնել․* Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում /բակի ծածկի քանդում – 2785,57 խոր․մ,մայթի ծածկի և հիմքի քանդում – 2121,74 քառ․մ/
* Բակերի երթևեկելի մասերի կառուցում /մանրահատիկ ա/բ h=5սմ-11593,89 քառ․մ, խճային հիմք h=15սմ, ավազակոպճային շերտ h=5սմ – 11211,97քառ․մ/
* Մայթերի կառուցում /150×300 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում –1795,54գծմ, ավազակոպճային հիմք – 2024,8 քառ․մ, ավազային ա/բ h=3սմ – 2210,48 քառ․մ
* Դիտահորերի նորոգում - 93 հատ
* Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում /բակի ծածկի քանդում Բակերի երթևեկելի մասերի կառուցում
* Մայթերի կառուցում Դիտահորերի նորոգում - 93 հատ

Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 14, 15, 18, 19, 20, 21 շենքերի բակում նախատեսվում է իրականացնել․* Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում /բակի ծածկի քանդում – 877,35 խոր․մ, մայթի ծածկի և հիմքի քանդում – 510,82 քառ․մ/
* Բակերի երթևեկելի մասերի կառուցում /մանրահատիկ ա/բ h=5սմ-6895,5 քառ․մ, խճային հիմք h=15սմ, ավազակոպճային շերտ h=5սմ – 6895,5 քառ․մ/
* Մայթերի կառուցում /150×300 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում – 613,0 գծմ, ավազակոպճային հիմք – 748,42 քառ․մ, ավազային ա/բ h=3սմ – 748,42 քառ․մ
* Ջրընդունիչի կառուցում – 3,48 խոր․մ
* Դիտահորերի նորոգում - 11 հատ

Սպանդարյան փողոցի թիվ 5, 8 շենքերի բակերում նախատեսվում է իրականացնել․* Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում /բակի ծածկի քանդում – 774,5 խոր․մ,մայթի քայքայված տեղամասի քանդում – 325,04 քառ․մ/
* Բակերի երթևեկելի մասերի կառուցում /մանրահատիկ ա/բ h=5սմ-3098 քառ․մ, խճային հիմք h=15սմ, ավազակոպճային շերտ h=5սմ – 3098 քառ․մ/
* Մայթերի կառուցում /150×300 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում –315,6 գծմ, ավազակոպճային հիմք – 325,04 քառ․մ, ավազային ա/բ h=3սմ – 325,04 քառ․մ
* Դիտահորերի նորոգում – 9 հատ
* Պարապետի կառուցում – 8,2 խոր․մ
* Պատի կառուցում – 1,4 խոր․մ

Մ․ Հարությունյան փողոցի /Շահումյան փողոցի մինչև ոստիկանության վարչություն/ թիվ 10, 12 և 14 շենքերի բակերում նախատեսվում է իրականացնել․* Մուտքերի աշխատանքների իրականացում / ճանապարհային հագուստի քանդում – 1720,56 խոր․մ,մայթի ծածկի և հիմքի քանդում – 138,05քառ․մ/
* Բակերի երթևեկելի մասերի կառուցում /մանրահատիկ ա/բ h=5սմ-10884,96 քառ․մ, խճային հիմք h=12-15սմ - 12430,64 քառ․մ, ավազակոպճային շերտ h=10-12սմ – 13208,32 քառ․մ/
* Մայթերի կառուցում /150×300 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում–1357 գծմ, 100×200 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում-265 գծմ,ավազային ա/բ h=3սմ – 2275,4 քառ․մ
* Դիտահորերի նորոգում - 32 հատ
* Կամուրջի երթևեկելի մասի պատվածքի քանդում-38,44 խոր․մ և վերակառուցում /հարթեցնող շերտ h=3սմ-34,4 քառ․մ, բետոնե պաշտպանիչ շերտ -0,96խոր․մ, մանրահատիկ ա/բ-24,1 քառ․մ, մետաղական բազրիքներ – 6 գծմ/

Ձորք թաղամասի թիվ 4, 5, 6, 12, 13 և 15 շենքերի բակերում նախատեսվում է իրականացնել․* Մուտքերի, մայթերի և ավտոտնակների հարակից տարածքների աշխատանքների իրականացում /ճանապարհային հագուստի քանդում – 5684,49 խոր․մ,մայթի ծածկի և հիմքի քանդում – 191,01 խոր․մ/
* Բակերի մուտքերի, բակային տարածքների երթևեկելի մասերի կառուցում /մանրահատիկ ա/բ h=5սմ-15668,8 քառ․մ, խճային հիմք h=12-15սմ – 17774,8 քառ․մ, ավազակոպճային շերտ h=10-12 սմ – 18167,15 քառ․մ/
* Մայթերի կառուցում /150×300 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում–1970,1 գծմ, 100×200 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում-607 գծմ, 200×600 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում-119 գծմ, 200×400 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում-29 գծմ, 150×300 մմ բազալտե աստիճանների տեղադրում-15 գծմ, ավազային ա/բ h=3սմ – 2145,85 քառ․մ/
* Մետաղական բազրիքներ – 41,65 գծմ/
* Դիտահորերի նորոգում - 46 հատ

Հալիձոր թաղամասի թիվ 9, 13, 17, 18, 19 շենքերի բակերում նախատսվում է իրականացնել․* Մուտքերի աշխատանքների իրականացում /ճանապարհային հագուստի քանդում – 1495,58 խոր․մ,մայթի ծածկի և հիմքի քանդում – 23,3 խոր․մ/
* Բակերի մուտքերի, բակային տարածքների երթևեկելի մասերի կառուցում /մանրահատիկ ա/բ h=5սմ-4758,78 քառ․մ, խճային հիմք h=12-15սմ – 4758,78 քառ․մ, ավազակոպճային շերտ h=10-12 սմ – 4315,68 քառ․մ/
* Մայթերի կառուցում /150×300 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում–429,6 գծմ, 100×200 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում-316,4 գծմ, 200×600 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում-5,0 գծմ, ավազային ա/բ h=3սմ – 614,2 քառ․մ/
* Մետաղական բազրիքներ – 164 գծմ/
* Բետոնե հենապատերի վերանորոգում- 28,8 քառ․մ
* Դիտահորերի նորոգում - 8 հատ

Ա․Մանուկյան փողոցի թիվ 3, 5 և Թումանյան փողոցի թիվ 16, 18 շենքերի բակերում նախատեսվում է իրականացնել․* Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում /բակի ծածկի քանդում – 3788,3 խոր․մ, մայթի քայքայված տեղամասի քանդում – 85,0 քառ․մ/
* Բակերի երթևեկելի մասերի կառուցում /մանրահատիկ ա/բ h=5սմ-3160,4 քառ․մ, խճային հիմք h=15սմ-3160,4 քառ․մ, ավազակոպճային շերտ h=10սմ – 3160,4 քառ․մ/
* Մայթերի կառուցում /150×300 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում –436,6 գծմ, 100×200 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում –74․0 գծմ, 150×300 մմ բազալտե աստիճանների տեղադրում –9,9 գծմ, ավազակոպճային հիմք – 712,9 քառ․մ, ավազային ա/բ h=3սմ – 712,9 քառ․մ/
* Դիտահորերի նորոգում – 24 հատ

Գեղանուշ գյուղ տանող ճանապարհի / հատված կմ 2+700 - կմ 4+565/ հատվածում նախատեսվում է իրականացնել․* Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում /թփուտների կտրում – 1400 քառ․մ/,
* Հողային աշխատանքներ /ա/բ ծածկի քանդում – 477,45 խոր․մ, հողային պաստառի քանդում – 1168,25 խոր․մ/
* Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով – 2512 քառ․մ և կողային առուների իրականացում – 477,3 խոր․մ
* Երթևեկելի մասի իրականացում /ավազակոպճային շերտ h=10սմ, խճային հիմք h=15սմ, մանրահատիկ ա/բ h=5սմ - 9549 քառ․մ/
* Իջատեղերի և մուտքերի իրականացում /հողային պաստառի քանդում -76,56 խոր․մ, խճային հիմք h=12սմ, մանրահատի ա/բ h=5սմ – 450,33 քառ․մ, բնահողի քանդում -6,58 խոր․մ, մետաղական խողովակի տեղադրում Փ-325մմ-31գծմ/
* Խողովակների վերանորոգում /հունի մաքրում – 10խոր․մ, քայքայված գլխամասերի կազմատում – 0,27 խոր․մ, գլխամասերի իրականացում բետոնով – 0,4խոր․մ, բազալտի քարե շարվածքով-0,24 խոր․մ/
* Կահավորման իրականացում /նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում-390գծմ, նոր ազդանշանային պլաստիկ սյուների տեղադրում- 61 հատ/

**Ընդհանուրը՝ փողոցների, ճանապարհների, բակերի, մայթերի նորոգում – 1178780,42 հազար դրամ**, որից՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 1500,0 հազար դրամ, շինարարական աշխատանքներ՝ 1177280,42 հազար դրամ /այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 16959,677 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 6075,774 հազար դրամ/։  |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ծրագրով նախատեսվում է նորոգել Կապան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող ճանապարհներ, բակեր և մայթեր։ Նախատեսվող աշխատանքները կապիտալ բնույթի են։ |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա**  | Ծրագրի իրականացման արդյունքից կօգտվեն Կապան քաղաքի 89 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի թվով 20343 բնակիչ։ Իրականացվող ծրագրի տարածքներում են գտնվում թվով 6 մանկապարտեզ, 11 դպրոց /հանրակրթական, արվեստի, երաժշտական, մարզադպրոց/ պետական հիմնարկներ և հաստատություններ, պետական ուժային կառույց, բանկեր, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, թանգարաններ, գրադարաններ բարեգործական ճաշարան և 100-ից ավելի խանութներ, կրպակներ, ժամանցի վայրեր ու այլ տնտեսական գործունեություն ծավալող օբյեկտներ։ Հետևաբար, բացի ուղղակի շահառուներից, ծրագրի դրական արդյունքներից կօգտվեն նաև վերոնշյալ ծառայություններից օգտվող կամ տվյալ հաստատություններ այցելող քաղաքացիները։Նորոգման ենթակա փողոցներից և ճանապարհներից Ձորք թաղամաս տանող ճանապարհը, Մ․ Հարությունյան տանող ճանապարհը և Գեղանուշ տանող ճանապարհի մի հատվածը տվյալ թաղամասեր տանող գլխավոր ճանապարհներն են, իսկ Հալիձոր թաղամաս տանող ճանապարհը՝ երկրորդային։ Ծրագրի իրականացումը դրական ազդեցություն կունենա նաև հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց վրա, քանի որ նախատեսվում է թեքահարթակների կառուցում։Ծրագրի իրականացումը լայն հնարավորություններ կստեղծի զբոսաշրջության զարգացման համար։ Ունենալով բարեկարգ ենթակառուցվածքներ /փողոցներ, բակեր, բակային ճանապարներ, մայթեր/, մենք հնարավորություն կունենանք Կապանն էլ ավելի գրավիչ և հյուրընկալ դարձնել մեծ թվով զբոսաշրջիկների համար։  |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | **Մայթերի նորոգման համար ստեղծվող ժամանակավոր աշխատատեղեր՝** **Ա․Մանուկյան փողոցի 1-ին նրբանցք** **/Թումանյան, Հ. Ավետիսյան, Ա. Մանուկյան փողոցների հատման կամրջից մինչև Ա. Մանուկյան փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 2 բ/բ շենքի դիմաց/** – ընդամենը 7 բանվոր /քանդման, եզրաքարերի տեղադրման, հողային և սալիկների շերտերի /խիճ, ավազակոպիճ, ավազ, ցեմենտախառն ավազ/ տեղադրելու աշխատանքներ իրականացնելու համար/։ **Թումանյան փողոցի մայթեր և աստիճաններ, հենապատեր -** ընդամենը 7 բանվոր /քանդման, եզրաքարերի տեղադրման, հողային և սալիկների շերտերի /խիճ, ավազակոպիճ, ավազ, ցեմենտախառն ավազ/ տեղադրելու աշխատանքներ իրականացնելու համար/։**Ռ․ Մելիքյան փողոցի մայթեր և աստիճաններ, հենապատեր** **-** ընդամենը 6 բանվոր /քանդման, եզրաքարերի տեղադրման, հողային և սալիկների շերտերի /խիճ, ավազակոպիճ, ավազ, ցեմենտախառն ավազ/ տեղադրելու աշխատանքներ իրականացնելու համար/։**Դավիթ Բեկ հրապարակ և Ռ․ Մինասյան փողոցի մայթեր և հենապատեր-** ընդամենը 7 բանվոր /քանդման, եզրաքարերի տեղադրման, հողային և սալիկների շերտերի /խիճ, ավազակոպիճ, ավազ, ցեմենտախառն ավազ/ տեղադրելու աշխատանքներ իրականացնելու համար/։**Շահումյան փողոցի թիվ 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 39ա շենքերի բակեր,** **Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 14, 15, 18, 19, 20, 21 շենքերի բակեր, Սպանդարյան փողոցի թիվ 5, 8 շենքերի բակեր, Մ․ Հարությունյան փողոցի /Շահումյան փողոցի մինչև ոստիկանության վարչություն/ թիվ 10,12 և 14 շենքերի բակեր, Ձորք թաղամասի թիվ 4, 5, 6, 12, 13 և 15 շենքերի բակեր, Հալիձոր թաղամասի թիվ 9, 13, 17, 18, 19 շենքերի բակեր, Ա․Մանուկյան փողոցի թիվ 3, 5 և Թումանյան փողոցի թիվ 16, 18 շենքերի բակեր։****Ճանապարհների, բակերի նորոգման համար** – ընդամենը 71 մարդ, որից․* V կարգի քարագործ /նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ իրականացնելու համար/ - 5 մարդ,
* Բանվոր /քանդման, հողային, եզրաքարերի տեղադրման, խճային հիմքեր և ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնելու համար/ - 66 մարդ։

Ենթադրվում է, որ մասնագիտացված շինարարական կազմակերպությունները կունենան համապատասխան մասնագետներ /աշխղեկ, վարպետ, մեքենավարներ, վարորդներ և այլն/ և այդ աշխատանքների իրականացման համար ժամանակավոր նոր աշխատատեղեր չեն ստեղծվի։ **Ընդհանուրը մայթերի, ճանապարհների և բակերի նորոգման համար կստեղծվեն 98 ժամանակավոր աշխատատեղեր։**  |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն` 4,746,946,0 հազար դրամ.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները****այդ թվում՝* | 4,229,601,2 | 3,001,834,4 | 71 |
| *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 2,451,983,3 | 2,453,241,1 | 100,1 |
| *- Սեփական եկամուտներ* | 715,214,5 | 714,969,8 | 99,97 |
| *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 1,836,034,3 | 548,593,3 | 29,9 |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* | 4,746,946,0 | 2,694,222,3 | 56,8 |  |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 2,451,983,3 | 1,851,983,3 | 75,5 |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 2,353,379,1 | 842,239,0 | 35,4 |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | 2,353,379,1 | 894,217,1 | 38 |
| - *ճանապարհաշինություն* | 1,035,540,9 | 437,129,3 | 42,2 |
| - *ջրամատակարարում* | 232,396,3 | 34,993,5 | 15,1 |
| - *խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ* | 24,762,0 | 24,694,6 | 99,7 |
| *-աղբահանում* | 121,955,2 | 111,734,3 | 91,6 |
| *-բնակարանային շինարարություն* | 349,730,6 | 166,659,5 | 47,7 |
| *-ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ* | 93,626,2 | 31,180,2 | 33,3 |
| *-մշակույթ* | 200,106,3 | 17,831,78,9 | 8,9 |
| *-կրթություն* | 324,698,0 | 69,019,0 | 21,3 |
| *-պաշտպանություն* | 975,0 | 975,0 | 100 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | ***2,856,018,4 հազար դրամ****. հազար դրամ*

|  |  |
| --- | --- |
|   | ***Պլանը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում****այդ թվում՝* | 2,856,018,4 |
| - *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 2,771,267,5 |
| - *սեփական եկամուտներ* | 803,922,3 |
| *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 84,750,9 |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* | 2,856,018,4 |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 2,771,267,5 |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 84,750,9 |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,****որից՝* | 96,750,9 |
| *-ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ* | 528,0 |
| *-պաշտպանություն* | 2,000,0 |
| *-տրանսպորտ* | 10,000,0 |
| *-աղբահանություն* | 47,200,0 |
| *-շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար* | 37,022,9 |
|  |  |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** | Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի /ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը/ հաշվին նշված ծրագիրը հնարավոր չէ իրականացնել， քանի որ բյուջետային մուտքերն ուղղվում են Կապանի համայնքապետարանի և ենթակա 33 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների պահպանմանը /այդ թվում՝ աշխատավարձերի վճարում/ և համայնքի մյուս պարտադիր խնդիրների լուծմանը: Կապան համայնքի 2021 թվականի բյուջեի ֆոնդային մասը կազմում է 1137216,6 հազար դրամ, որից 47200,0 հազար դրամ կհատկացվի «Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Հայաստան» ծրագրի կողմից ջրցան մեքենայի ձեռք բերման համար և 528,0 հազար դրամը՝ նույն ծրագրի կողմից Ձորաստանի բնակավայրի համար գյուղատնտեսական մեքենա-սարքավորումների ձեռք բերման համար, 10000, 0 հազար դրամը՝ վերելակների վերանորոգման համար, 37022,0 հազար դրամը՝ Վաչագան գետի հունի վրա ջրավազանի կառուցում, 74791,4 հազար դրամը՝ ճանապարհների վերանորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 43864,2 հազար դրամը՝ ՆՈՒՀերի/Կապանի թիվ 8 ՆՈՒՀ, Դավիթ Բեկ և Վարդավանք բնակավայրերի ՆՈՒՀ-եր/ վերանորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 107080,9 հազար դրամը՝ հասարակական շենքերի /ՔԿԱԳ գրասենյակ, արվեստի թանգարան, Ձորք թաղամասի ակումբ-գրադարան/ նորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 33390,0 հազար դրամը՝ Եղվարդ գյուղի խմելու ջրագծի կառուցում և Ագարակ գյուղի ջրագծի վերանորոգում և ՕԿՋ-ի կառուցում (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 15434,0 հազար դրամը՝ տանիքների վերանորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր) , 158000, 0 հազար դրամ կտրամադրվի «Չաարատ Կապան» ՓԲԸ-ի կողմից, որից՝ 38000,0 հազար դրամը՝ «Կապանի թիվ 1 դպրոցի Դ մասնաշենքը ՆՈՒՀ-ի վերակառուցման և կահավորման» ծրագրի իրականացման համար, 120000,0 հազար դրամը՝ Գեղանուշ բնակավայր տանող ճանապարհի վերանորոգման և Արցախից տեղահանվածների համար տների ձեռքբերման համար, 2000,0 հազար դրամը՝ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նկուղային հարկերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման համար։ Հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության՝ համայնքների և սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի ծրագրերը համաֆինանսավորելու պատրաստակամությունը, համայնքի բյուջեից սուբվենցիայի ծրագրերի 5 հայտերի համայնքի 1 161 111,985 հազար դրամի մասնաբաժնի համաֆինանսավորմանը կուղղվի տարեսկզբի ազատ մնացորդ՝ 315 781,085 հազար դրամ, պահուստային ֆոնդ՝ 473 330,9 հազար դրամ, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ ընկերություն՝ 300 000,0 հազար դրամ /ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն/ և 72000,0 հազար դրամ /կնքված հուշագրի համաձայն/։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝****- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 1500000 դրամ,****- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ - դրամ,****- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 16 959 677 դրամ,****- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 6 075 774 դրամ** | *1 178780420 դրամ (100%)****2021թ․ ծախսը կազմում է 489 857 160 դրամ2022թ․ծախսը կազմում է 734 785 740 դրամ*** *Ծրագրի ընդհանուր բյուջեի համար հիմք են հանդիսացել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմելու համար լիցենզիա ունեցող ընկերությունների կողմից կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Համապատասխան լիցենզիա ունեցող ընկերության կողմից իրականացված փորձաքննությամբ երաշխավորված է  Կապան համայնքի ճանապարհների, փողոցների, մայթերի և բակերի հիմնանորոգում աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին։* Ա. Մանուկյան փողոցի մայթի մի հատվածի /Թումանյան, Հ. Ավետիսյան, Ա. Մանուկյան փողոցների հատման կամրջից մինչև Ա. Մանուկյան փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 2 բ/բ շենքի դիմաց/ - 1 500 000 ՀՀ դրամ։Ա. Մանուկյան փողոցի մայթի մի հատվածի /Թումանյան, Հ. Ավետիսյան, Ա. Մանուկյան փողոցների հատման կամրջից մինչև Ա. Մանուկյան փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 2 բ/բ շենքի դիմաց/ - 1207,37 հազար դրամ,Թումանյան փողոցի մայթեր և աստիճաններ, հենապատեր – 1171,32 հազար դրամ,Ռ․ Մելիքյան փողոցի մայթեր և աստիճաններ, հենապատեր- 601,78 հազար դրամ,Դավիթ Բեկ հրապարակի և Ռ․ Մինասյան փողոցի մայթեր – 962,41 հազար դրամ,Շահումյան փողոցի թիվ 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17,19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 39ա շենքերի բակեր- 2429,84 հազար դրամ,Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 14, 15, 18, 19, 20, 21 շենքերի բակեր-1587,25 հազար դրամ, Սպանդարյան փողոցի թիվ 5, 8 շենքերի բակեր-805,71 հազար դրամ,Մ․ Հարությունյան փողոցի /Շահումյան փողոցի մինչև ոստիկանության վարչություն/ թիվ 10, 12 և 14 շենքերի բակեր- 2645,06 հազար դրամ,Ձորք թաղամասի թիվ 4, 5, 6, 12, 13 և 15 շենքերի բակեր-3563,13 հազար դրամ,Հալիձոր թաղամասի թիվ 9, 13, 17, 18, 19 շենքերի բակեր-1232,49 հազար դրամ,Ա․Մանուկյան փողոցի թիվ 3, 5 և Թումանյան փողոցի թիվ 16, 18 շենքերի բակեր-960,05 հազար դրամ,Գեղանուշ բնակավայր տանող ճանապարհ /հատված կմ2+700-կմ4+565/ - 2276,49 հազար դրամ։ Ա․Մանուկյան փողոցի մայթի մի հատվածի /Թումանյան, Հ. Ավետիսյան, Ա. Մանուկյան փողոցների հատման կամրջից մինչև Ա. Մանուկյան փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 2 բ/բ շենքի դիմաց/ - 362,21 հազար դրամ,Թումանյան փողոցի մայթեր և աստիճաններ, հենապատեր – 390,44 հազար դրամ,Ռ․ Մելիքյան փողոցի մայթեր և աստիճաններ, հենապատեր- 180,53 հազար դրամ,Դավիթ Բեկ հրապարակի և Ռ․ Մինասյան փողոցի մայթեր – 288,73 հազար դրամ,Շահումյան փողոցի թիվ 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 39ա շենքերի բակեր- 971,9 հազար դրամ,Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 14, 15, 18, 19, 20, 21 շենքերի բակեր-529,088 հազար դրամ,Սպանդարյան փողոցի թիվ 5, 8 շենքերի բակեր-241,72 հազար դրամ,Մ․ Հարությունյան փողոցի /Շահումյան փողոցի մինչև ոստիկանության վարչություն/ թիվ 10, 12 և 14 շենքերի բակեր- 998,136 հազար դրամ,Ձորք թաղամասի թիվ 4, 5, 6, 12, 13 և 15 շենքերի բակեր-1425,25 հազար դրամ,Հալիձոր թաղամասի թիվ 9, 13, 17, 18, 19 շենքերի բակեր-410,8 հազար դրամ,Ա․Մանուկյան փողոցի թիվ 3, 5 և Թումանյան փողոցի թիվ 16,18 շենքերի բակեր-288,02 հազար դրամԳեղանուշ բնակավայր տանող ճանապարհ /հատված կմ2+700-կմ4+565/ - 959,346 հազար դրամ։  |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | *648 329 231 դրամ (55 %)* |
| **Այլ ներդրողներ** | *Այլ ներդրողներ չկան* |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | *Սկիզբը 01.09.2021թ. Տևողությունը 9 ամիս* |
| **Ծրագրի ծախսերը** | Ընդհանուր ծրագրի բյուջեն կազմում է՝ **1 178 780 420 հազար դրամ։****Համաձայն լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝ փողոցների, ճանապարհների, բակերի, մայթերի նորոգման աշխատանքների ընդհանուր գումարը կազմում է 1178780,42 հազար դրամ**, որից՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 1500,0 հազար դրամ, շինարարական աշխատանքներ՝ 1177280,42 հազար դրամ /այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 16959,677 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 6075,774 հազար դրամ/։ |
| **Ամսաթիվ** | *Հայտը նախնական ներկայացվել է 09 մարտ 2021թ։ Ամբողջական հայտը ներկայացվել է 04 հունիսի 2021թ։* |

 **Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին** (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը**

*Հասմիկ Ղոնյան， +374 94 31 41 51， hasmikghonyan@gmail.com*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյան**  (անունը, ազգանունը)

 *Կ.Տ.*